**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»   
г. ДОЛИНСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Перспективный план**

**по повышению энергетической** **эффективности**

**на 2013-2020год**.

Цель: 1. Контроль за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов(электрической энергии,воды, тепловой энергии).

2.Определение соответствия расходования и оплаты ТЭР установленным нормам, договорным обязательствам и фактическим показателям энергопотребления.

3.Получение информации для разработки мероприятий по повышению энергоэффективности( прграмма энергосбережения),а так же комплекса мер по изменению объема энергопотребления и взаимоотношения с поставщиками ТЭР

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Мероприятия | Ожидаемый срок выполнения | Исполнитель | Прочее |
| 1 | Ежеквартально проводить анализ по экономии энергоресурсов | С 01.01.2013г | Зам.директора по АХД |  |
| 2. | Организовать обучение персонала реализации мер по Энергообеспечению и энергетической эффективности. | С 2013г | Директор школы, АНО «Сахалинский учебный центр «СОТА» |  |
| 3 | Провести ревизию системы электроснабжения,  Симметрично распределить нагрузку по фазам. | 2015г | зам.директора по АХД,  договор  «ДЭК» и др.специализированными организациями |  |
| 4 | При полной оснащенности учебных кабинетов провести укладку кабель каналов во избежание висячих соединений (типа-удлинитель). | Поэтапно с 2014г. | зам.директора по АХД –организация работ МОП с допуском работ в электроустановках |  |
| 5. | Замена светильников и ламп на светодиодные. | Поэтапно с 2014г | зам.директора по АХД договора на выполнение работ |  |
| 6. | Приобретать и использовать оборудование с классом энергоэффективности не ниже А+ | Поэтапно с 2015г по мере выхода из строя установленного ранее оборудования | зам.директора по АХД |  |
| 7. | Приобретение и установка встроенных сумеречных датчиков движения(запасная лестница,лестничные пролеты,туалеты,лабо  ратории,на пищеблоке | Поэтапно с 2016г-2017г | зам.директора по АХД при составлении договоров и утверждение сметы хозяйственной деятельности. |  |
| 8. | Замена кухонных плит с резистивными нагревательными элементами на индукционные | Поэтапно с 2016г по мере выхода из строя установленных ранее плит | зам.директора по АХД, зав. Столовой. при составлении договоров и утверждение сметы хозяйственной деятельности |  |
| 9 | Замена жарочных шкафов на более экономичные(пароконвектомат ПКА 10-1/1ПП. | Поэтапно с 2016г по мере выхода из строя установленных ранее плит | зам.директора по АХД, зав. столовой. при составлении договоров и утверждение сметы хозяйственной деятельности |  |
| 10 | Установка автоматического регулирования отбора тепла(ИТП) | Поэтапно в перспективе. |  |  |
| 11 | Заделка монтажных швов по периметру оконных блоков ПВХ с 2х камерным стеклопакетом  .Регули ровка створок окон. | Поэтапно с 2016г. | Частично включить в смету хозяйственной деятельности |  |
| 12 | Гидрохимическая промывка систем отопления | 2017г. | При полной замене или рекострукции системы отопления |  |
| 13 | Замена водопроводных смесителей на новые с аэратором | 2014г. | Зам.директора по АХД, рабочие по комплексному обслуживанию зданий. |  |

Составила: зам.директора по АХД В.П.Шалакина.